PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DOKUMEN RILIS PROYEK

RELEASE DOCUMENT

Sistem Informasi Promosi Villa Parfum Berbasis Web

| Nama Proyek | Sistem Informasi Promosi Villa Parfum Berbasis Web |
| --- | --- |
| Kelompok / Tim | Kelompok 7 — Software House Tim MPSI |
| Tanggal Rilis | 15 Juni 2026 |
| Versi Aplikasi | v1.0.0 (Rilis Publik Pertama) |
| Manajer Proyek | M Defa Alpajri (701240169) |
| Anggota Proyek | 1. Redo (701240163) 2. Ahmad Naufal (701240183) 3. Ridel Saputra (701240159) |
| Kelas | 4F |

I. INFORMASI TAUTAN (URL DEPLOYMENT)

| Keterangan | Detail |
| --- | --- |
| Tautan Aplikasi (Live URL) | https://villaparrfum.netlify.app/ |
| Platform Hosting | Netlify (Free Tier) |
| Tautan Repositori (GitHub) | https://github.com/mdefaalpajri/kelompok-7-kelas-F-sistem-informasi.git |
| Status Deployment | Success — Active |
| Tanggal Deploy Pertama | 15 Juni 2026 |
| Teknologi | HTML5, CSS3, JavaScript ES6 (Static Site) |

II. DAFTAR FITUR YANG DIRILIS (RELEASE NOTES)

Berikut adalah fitur-fitur yang sudah selesai dikembangkan, diuji, dan siap digunakan oleh pengguna pada versi v1.0.0 ini:

1. Modul Halaman Publik (Pengunjung)

- Halaman Home — tampilan utama dengan hero banner, produk unggulan, dan testimoni pelanggan

- Halaman Katalog Produk — menampilkan minimal 20 produk parfum dengan fitur filter kategori (Pria, Wanita, Unisex) dan pencarian produk

- Halaman Detail Produk — informasi lengkap produk (nama, harga, deskripsi, foto) beserta tombol WhatsApp otomatis

- Halaman Profil Usaha — informasi tentang Villa Parfum, visi misi, dan tim pengembang

- Halaman Kontak — nomor WhatsApp, Instagram, TikTok, alamat, dan jam operasional

2. Modul Testimoni Pelanggan

- Form testimoni pelanggan dengan rating bintang (1-5), nama, produk, dan pesan

- Tampilan daftar testimoni di halaman Testimoni dan preview 3 testimoni di halaman Home

- Data testimoni tersimpan otomatis di browser (localStorage)

3. Modul Admin Panel

- Halaman login admin dengan autentikasi username dan password

- Dashboard admin dengan statistik: total produk, produk per kategori, dan jumlah testimoni

- Fitur CRUD Produk: Tambah, Edit, Hapus produk parfum

- Fitur upload foto produk langsung dari admin panel (disimpan sebagai Base64)

- Fitur kelola testimoni: hapus testimoni yang tidak sesuai

4. Fitur Teknis

- Responsive design — tampilan optimal di HP, tablet, dan desktop

- Navigasi mobile dengan hamburger menu

- Integrasi tombol WhatsApp di seluruh halaman (sticky button)

- Logo WhatsApp resmi pada semua tombol kontak

- Toast notification untuk feedback aksi pengguna

III. DAFTAR PERIKSA RILIS (DEPLOYMENT CHECKLIST)

Tim QA dan Release Manager telah memastikan poin-poin berikut sebelum rilis:

| No | Item Pemeriksaan | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seluruh halaman publik (Home, Katalog, Profil, Testimoni, Kontak) berfungsi normal | Selesai |
| 2 | Admin Panel: login, CRUD produk, upload foto, kelola testimoni berfungsi | Selesai |
| 3 | Responsive design diuji di HP Android, iPhone, dan Desktop | Selesai |
| 4 | Filter kategori dan pencarian produk di halaman Katalog berfungsi | Selesai |
| 5 | Tombol WhatsApp di seluruh halaman terhubung ke nomor aktif Villa Parfum | Selesai |
| 6 | Form testimoni: validasi input, rating bintang, dan simpan data berfungsi | Selesai |
| 7 | Upload foto produk dari admin panel tersimpan dan tampil di katalog | Selesai |
| 8 | Website berhasil di-deploy ke Netlify dan dapat diakses secara publik | Selesai |
| 9 | UAT (User Acceptance Testing) dilakukan bersama pemilik Villa Parfum | Selesai |
| 10 | Dokumentasi SRS dan Project Charter telah diselesaikan dan diserahkan | Selesai |

IV. RENCANA DARURAT PEMBATALAN (ROLLBACK PLAN)

Jika terjadi error kritis dalam waktu 1x24 jam setelah rilis, tim akan mengambil langkah mitigasi berikut:

Identifikasi Masalah

- Jika dalam 15 menit masalah tidak bisa diperbaiki langsung di Netlify, proses rollback wajib dijalankan

- Tim akan memantau laporan error dari pengguna melalui WhatsApp atau komunikasi langsung

Langkah Teknis Rollback

- Tim developer akan melakukan revert commit di GitHub ke versi stabil sebelumnya

- Upload ulang (re-deploy) versi stabil ke Netlify melalui drag & drop folder project

- Netlify akan otomatis memperbarui link aplikasi tanpa perubahan URL

Komunikasi ke Pengguna

- Informasikan kepada pemilik Villa Parfum bahwa sistem sedang dalam perbaikan

- Estimasi waktu pemulihan disampaikan maksimal 2 jam setelah masalah terdeteksi

- Setelah rollback berhasil, konfirmasi kepada klien bahwa sistem sudah kembali normal

V. RINGKASAN HASIL UAT (USER ACCEPTANCE TESTING)

| Skenario | Aktor | Hasil | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Melihat halaman home dan navigasi antar halaman | Pengunjung | LULUS | Semua halaman dapat diakses |
| Melihat katalog produk dan filter kategori | Pengunjung | LULUS | Filter Pria/Wanita/Unisex berfungsi |
| Mencari produk dengan kolom pencarian | Pengunjung | LULUS | Pencarian real-time berfungsi |
| Melihat detail produk dan klik WhatsApp | Pengunjung | LULUS | WhatsApp terbuka dengan pesan otomatis |
| Mengisi dan mengirim form testimoni | Pengunjung | LULUS | Testimoni tersimpan dan tampil |
| Login admin dan akses dashboard | Administrator | LULUS | Autentikasi berfungsi normal |
| Tambah produk baru dengan upload foto | Administrator | LULUS | Foto tersimpan dan tampil di katalog |
| Edit dan hapus data produk | Administrator | LULUS | Perubahan tersimpan di localStorage |
| Hapus testimoni dari admin panel | Administrator | LULUS | Testimoni terhapus dari daftar |
| Akses website dari smartphone Android | Pengunjung | LULUS | Tampilan responsif dan hamburger menu |

VI. LAMPIRAN

Dokumen pendukung yang dilampirkan dalam paket rilis ini:

- Dokumen Project Charter — Perancangan Sistem Informasi Promosi Villa Parfum Berbasis Web

- Dokumen SRS (Software Requirements Specification) — versi final

- Skenario Test Case UAT yang telah diisi oleh End-User (Pemilik Villa Parfum)

- Foto dokumentasi UAT bersama pemilik Villa Parfum

- Screenshot dashboard Netlify yang menunjukkan status deployment berhasil

- Feedback tertulis dari End-User (pemilik Villa Parfum)

- Progress board Trello kelompok 7 beserta evidence penyelesaian tiap task

VII. TANDA TANGAN PERSETUJUAN (SIGN-OFF)

Dengan ditandatanganinya dokumen ini, semua pihak menyatakan bahwa aplikasi Sistem Informasi Promosi Villa Parfum Berbasis Web telah selesai dikembangkan, diuji, dan siap dirilis kepada pengguna.

| Disiapkan Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| ( ) M Defa Alpajri Project Manager Kelompok 7 — Kelas 4F | ( ) Ulfarazikri Pemilik Villa Parfum (Klien) End-User |
| Tanggal: 16 Juni 2026 | Tanggal: 16 Juni 2026 |

Dokumen Rilis Proyek — Kelompok 7 | Kelas 4F | Sistem Informasi | UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | 2026