PROJECT CHARTER

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

- Informasi Umum

| Nama Proyek :Perancangan sistem informasi Promosi villa parfum berbasis web | Nomor Proyek:07 |
| --- | --- |
| Tanggal:10-april 2026 | Revisi terakhir: |
| Manajer Proyek: 701240169-M.DEFA ALFAJRI | Tanggal mulai proyek:10april-2026 |
| Staff Proyek: 1. REDO-701240163 2.AHMAD NAUFAL-701240183 3. RIDEL SAPUTRA-701240159 | Tanggal selesai proyek: 6 juni 2026 |
| Kelas:4 F |  |

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- 1.    A. INFORMASI UMUM DAN LATAR BELAKANG

A.1 Deskripsi Proyek

Di era digital saat ini, promosi usaha tidak lagi terbatas pada media konvensional seperti brosur atau banner. Villa Parfum sebagai usaha yang bergerak di bidang penjualan parfum membutuhkan media promosi yang lebih luas, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis web menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6 yang mampu menampilkan informasi produk secara menarik, lengkap, dan profesional. Website ini difokuskan sebagai media promosi digital yang dapat meningkatkan daya tarik pelanggan serta memperluas jangkauan pemasaran.

A.2 Tujuan Proyek (SMART)

| Kriteria | Keterangan |
| --- | --- |
| Specific | Membuat website promosi Villa Parfum dengan fitur katalog produk, informasi usaha, dan panel admin sederhana berbasis HTML5, CSS3, dan JavaScript |
| Measurable | Website menampilkan minimal 20 produk parfum. Data produk dikelola menggunakan localStorage browser dan ditampilkan secara dinamis oleh JavaScript |
| Achievable | Dibangun menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript ES6, dan Bootstrap 5. Tidak memerlukan server backend — cukup dijalankan di browser |
| Relevant | Mendukung pemasaran digital usaha Villa Parfum agar lebih dikenal masyarakat luas secara online |
| Time-Bound | Diselesaikan dalam 1 semester perkuliahan — mulai 10 April 2026 sampai 6 Juni 2026 |

A.3 Ruang Lingkup Proyek

Halaman yang tersedia dalam website Villa Parfum:

- Halaman Home — tampilan utama menarik dengan hero banner dan produk unggulan

- Halaman Profil Usaha — informasi tentang Villa Parfum, visi, misi, dan tim

- Halaman Katalog Produk — daftar produk parfum (minimal 20 produk) dengan filter kategori

- Halaman Detail Produk — informasi lengkap tiap produk beserta tombol WhatsApp

- Halaman Kontak — nomor WhatsApp aktif dan tautan media sosial

- Panel Admin — halaman admin sederhana untuk kelola produk menggunakan localStorage

A.4 Teknologi yang Digunakan

| Komponen | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Struktur Halaman | HTML5 | Kerangka tampilan setiap halaman website |
| Styling & Layout | CSS3 + Bootstrap 5 | Tampilan responsif, animasi, dan komponen UI |
| Logika Interaktif | JavaScript ES6 | Filter produk, navigasi, render konten dinamis |
| Penyimpanan Data | localStorage + JSON | Data produk, kontak, dan session admin di browser |
| Load Library | CDN (jsDelivr) | Muat Bootstrap, Font Awesome, Google Fonts via CDN |
| Design Tool | Figma | Wireframe dan desain UI/UX halaman website |
| Version Control | Git + GitHub | Manajemen kode sumber dan kolaborasi tim |
| Hosting (rencana) | Netlify / GitHub Pages | Deploy website gratis agar dapat diakses publik |

B. RUANG LINGKUP, BATASAN, DAN RISIKO PROYEK

B.1 Batasan Proyek

| No. | Batasan |
| --- | --- |
| 1 | Sistem hanya berbasis web — tidak ada versi aplikasi mobile |
| 2 | Pembayaran masih dilakukan secara manual (tidak ada gateway pembayaran) |
| 3 | Fokus pada promosi, bukan sistem e-commerce penuh |
| 4 | Panel admin sederhana menggunakan localStorage — bukan database server |
| 5 | Data produk bersifat lokal di browser, tidak tersinkron antar perangkat |

B.2 Risiko dan Mitigasi Proyek

| No. | Risiko | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Keterlambatan pengerjaan | Membuat timeline jelas dan melakukan review mingguan |
| 2 | Bug pada tampilan / JavaScript | Testing di berbagai browser (Chrome, Firefox, Edge) |
| 3 | Kurangnya skill tim dalam JavaScript | Belajar bersama, konsultasi, dan berbagi tutorial |
| 4 | Data admin terhapus dari localStorage | Ekspor data ke file JSON sebagai backup |
| 5 | Foto produk tidak tampil | Pastikan path folder img/ dan nama file sudah benar |

C. STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

C.1 Tim Proyek

| Jabatan / Peran | Nama | NIM | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| Manajer Proyek & Tester | M. Defa Alfajri | 701240169 | Koordinasi tim, susun jadwal, testing fitur, memastikan proyek sesuai tujuan SMART |
| System Analyst | Ahmad Naufal | 701240183 | Analisis kebutuhan, dokumentasi SRS, UAT dengan klien, pembuatan manual book |
| System Designer | Ridel Saputra | 701240159 | Desain UI/UX (Figma), rancangan struktur data JSON, desain layout setiap halaman |
| Programmer | Redo | 701240163 | Coding HTML/CSS/JS, implementasi semua halaman, panel admin localStorage, integrasi WhatsApp |

D. PROJECT MILESTONE DAN JADWAL

D.1 Milestone Proyek

| No. | Milestone | Target Selesai | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Start — Inisiasi | 10 April 2026 | Project Charter, pembagian tugas, kick-off meeting |
| 2 | Complete Analyst | 20 April 2026 | Dokumen SRS, flowchart sistem, analisis kebutuhan |
| 3 | Complete Design | 25 April 2026 | Wireframe Figma, struktur data JSON, layout halaman |
| 4 | Prototype / Demo Website | 10 Mei 2026 | Semua halaman HTML/CSS/JS berfungsi (prototype 75%+) |
| 5 | Testing & Bug Fixing | 20 Mei 2026 | Laporan testing, perbaikan bug, UAT dengan klien |
| 6 | Deploy ke Netlify/GitHub Pages | 25 Mei 2026 | Website dapat diakses secara online |
| 7 | Project Complete | 6 Juni 2026 | Serah terima sistem, laporan akhir, presentasi final |

D.2 Work Breakdown Structure (WBS)

| Kode WBS | Nama Aktivitas | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | INISIASI PROYEK | Manajer Proyek |
| 1.1 | Pembuatan Dokumen Project Charter | M. Defa Alfajri |
| 1.2 | Penentuan Stakeholder & Pembentukan Tim | M. Defa Alfajri |
| 1.3 | Kick-off Meeting & Pembagian Tugas | Seluruh Tim |
| 2.0 | ANALISIS KEBUTUHAN | System Analyst |
| 2.1 | Observasi & Wawancara Kebutuhan Villa Parfum | Ahmad Naufal |
| 2.2 | Analisis Alur Bisnis (Flowchart) | Ahmad Naufal |
| 2.3 | Dokumentasi SRS | Ahmad Naufal |
| 3.0 | PERANCANGAN SISTEM | System Designer |
| 3.1 | Wireframe & Desain UI/UX (Figma) | Ridel Saputra |
| 3.2 | Perancangan Struktur Data JSON | Ridel Saputra |
| 3.3 | Desain Layout Setiap Halaman HTML | Ridel Saputra |
| 4.0 | PENGEMBANGAN (CODING HTML/CSS/JS) | Programmer |
| 4.1 | Setup Struktur Folder Project (HTML/CSS/JS/img) | Redo |
| 4.2 | Coding Halaman Publik (index, katalog, profil, kontak) | Redo |
| 4.3 | Coding JavaScript (filter, render produk, navigasi) | Redo |
| 4.4 | Coding Panel Admin (CRUD produk via localStorage) | Redo |
| 4.5 | Integrasi Link WhatsApp & Media Sosial | Redo |
| 4.6 | Memasukkan Foto Produk Asli ke folder img/ | Redo |
| 5.0 | PENGUJIAN & DEPLOYMENT | System Tester |
| 5.1 | Testing di Berbagai Browser (Chrome, Firefox, Edge) | M. Defa Alfajri |
| 5.2 | User Acceptance Test (UAT) dengan Pemilik Villa Parfum | Ahmad Naufal |
| 5.3 | Deploy ke Netlify / GitHub Pages | Redo |
| 6.0 | PENUTUPAN PROYEK | Dokumentasi |
| 6.1 | Pembuatan Manual Book (Panduan Pengguna) | Ahmad Naufal |
| 6.2 | Penyerahan Laporan Akhir Proyek | M. Defa Alfajri |
| 6.3 | Serah Terima Sistem (Handover) | Seluruh Tim |

E. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PROYEK

| No. | Aktivitas Proyek | Durasi | Tenaga Kerja | Tarif/Orang/Hari | Total Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tahap Analisis & SRS | 7 hari | 3 orang | Rp 20.000 | Rp 420.000 |
| 2 | Desain UI/UX & Struktur Data JSON | 10 hari | 2 orang | Rp 50.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Coding HTML/CSS/JavaScript | 20 hari | 2 orang | Rp 50.000 | Rp 2.000.000 |
| 4 | Testing, Deploy & Dokumentasi | 8 hari | 3 orang | Rp 20.000 | Rp 480.000 |

| Keterangan | Jumlah |
| --- | --- |
| Total Biaya Proyek | Rp 3.900.000 |
| Harga Proyek (Budget dari Client) | Rp 5.000.000 |
| Keuntungan Proyek | Rp 1.100.000 |

F. MANAJEMEN KOMUNIKASI

| Jenis Pertemuan | Agenda | Waktu | Penanggung Jawab | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off Meeting | Pembahasan tujuan, ruang lingkup, pembagian tugas tim | 10 April 2026 | M. Defa Alfajri | Kesepahaman tim, proyek dimulai resmi |
| Weekly Progress | Review status pengerjaan (Analisis, Desain, Coding) dan kendala | Setiap akhir pekan | M. Defa Alfajri | Solusi hambatan, update jadwal |
| Technical Discussion | Koordinasi coding JavaScript, struktur data JSON, dan styling CSS | Saat tahap coding | Redo & Ridel Saputra | Implementasi fitur katalog dan admin |
| Testing & Review | Evaluasi fungsi fitur sebelum penyerahan ke klien | 20 Mei 2026 | M. Defa Alfajri | Laporan bug, persetujuan sistem |
| Project Closure | Serah terima dokumentasi dan laporan akhir | 6 Juni 2026 | Ahmad Naufal | Website live, serah terima dokumen |

G. PERSETUJUAN PROYEK

Dokumen Project Charter ini telah disetujui dan disahkan oleh seluruh anggota tim proyek sebagai dasar pelaksanaan proyek Sistem Informasi Promosi Villa Parfum Berbasis Web.

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Manajer Proyek | M. Defa Alfajri |  | Juni 2026 |
| System Analyst | Ahmad Naufal |  | Juni 2026 |
| System Designer | Ridel Saputra |  | Juni 2026 |
| Programmer | Redo |  | Juni 2026 |